# PROJEKTABLAUF

- Terminvereinbarung für erstes Kundengespräch (Briefing)

- Vorab-Recherche (als Sammlung für Kundengespräch):

  - Zum Kunden

  - Zur Branche allgemein

  - Zu den Zielgruppen

  - Zum Umfeld des Einsatzes

- Briefing

  - Inhaltlich:

    - Abfrage der konkreten Vorstellungen und Anforderungen des Kunden
(Die Empfehlungen zum Medieneinsatz kommen aber von uns, schließlich sind wir die qualifizierten Fachleute!)
Zielvorstellungen, Terminvorstellungen, Preisvorstellungen

    - Wie ernst ist die Anfrage gemeint?
(wirtschaftlicher und innerbetrieblicher Hintergrund,
Grundkenntnisse des Kunden über Marketing und Medieneinsatz
vorhandene Mitbewerber, Budget)

    - Verbesserung der gegenseitigen Kenntnislage
(Präsentation von Referenzen oder Beispielen anderer Anbieter,
Darstellung der eigenen Kompetenzen,
Abfrage des Produkt-Umfeldes, der Produktpalette,
Abfrage von bereits verwendeten Medien und Materialien,
Abfrage von evtl. Hintergrundinformationen)

  - Persönlich:

    - Kommt ein persönliches Verstehen und „Miteinander-Können“ zu Stande?
(„Nasenfaktor“. Sind Schwierigkeiten zu erwarten?)

  - Konkretisierung:

    - Weitere Vorgehensweise, zum Beispiel:
Angebots-Erstellung
Weiterer Termin

- Präsentation des Grobkonzepts:

  - Aufstellung der einzelnen Maßnahmen und Vorschläge und der optimalen Reihenfolge (oder Zeitpunkte) bei Einzelmaßnahmen

  - Exposé

  - Angebot, bestehend aus:

    - Positionen, inkl. Pos.1: Feinkonzeption
übrige Positionen definieren Inhalt und Umfang (und Kosten)

    - Stundensatz-Arbeiten, Fahrtkosten...

    - Zahlungsziele, Zahlungsweise (z.B. Drittelregelung)

  - Evtl. zweistufige Vorgehensweise:
- Konzeption, Studie für eine Ausschreibung
- Ausschreibung / Angebot für die Produktion / Umsetzung

- AUFTRAG

- KONZEPTION
Dies ist die eigentliche Feinkonzeption mit Detailabstimmungen und Kapazitätsplanungen (Zeit- und Geld-Einsatz für vereinbarte Qualität/Quantität) und der Bestimmung der „koordinierten Verfügbarkeit“ der benötigten Ressourcen im Projektablauf. (Projekt-Management)

- PRÄSENTATION und Zwischenabnahme, ggf. Zwischenrechnung

- (Pre-) PRODUKTION
Hier beginnen die Detail-Umsetzungen mit der Pre-Production, d.h. dem Ausbau der Feinkonzeption in direkt umsetzbare Produktionsvorlagen:

  - Drehbuch, Storyboard, Skribble-Book

  - Flow Chart, Navigationsbaum, Menü

  - Grafik- und Layout-Entwürfe, Text- und Bild-Muster

Hier werden in der Regel auch bereits die Texte (Lesetexte, Sprechertexte) festgelegt.

- PRÄSENTATION und Zwischenabnahme, ggf. Zwischenrechnung
Vor der eigentlichen Produktion muss der AG seine Zustimmung zu der in den Produktionsvorlagen enthaltenen Festlegungen erteilen!
Jede spätere Änderung seitens des AG kostet Zeit und Geld!

- PRODUKTION
Die eigentliche Produktion mit der Beschaffung und Erstellung der einzubindenden Medien, der Bild- Text- und Ton-Materialien sowie die „Post-Produktion“ mit der evtl. Feinbearbeitung und Korrektur der Medien-Bestandteile, der Montage oder Programmierung. Nicht zu vergessen die inhaltliche Evaluierung und technische Testläufe!

- SCHLUSSPRÄSENTATION – ABNAHME
ggf. folgt jetzt noch die Serienherstellung, der Vertrieb, die Online-Stellung.
Mit Abnahmeprotokoll. Und Schlussrechnung.

# MEDIENWAHL & MEDIENEINSATZ

Bei allen Überlegungen zum Medieneinsatz zu beachten:

- Besinnung auf Ziel und Zweck (festgestellt im Briefing)

- Angestrebtes Image des AG

- Durchgängige Verwendung eines (neuen) Corporate Designs

- USP / Alleinstellungsmerkmale

- Zusatznutzen

- Kontinuität (bisheriges Auftreten am Markt, bisherige Arbeitsabläufe)

- Ggf. MitarbeiterInnen einbinden, die mit den Ergebnissen konfrontiert werden
(z.B. Mail-Empfang, Newsletter-Redaktion, Vertrieb...)

- Ggf. Produktpalette überdenken / anpassen (ist eigentlich nicht unsere Aufgabe, aber wir haben doch eine gewisse Kompetenz in Sachen Außenwirkung...)

- Und natürlich die Nutzungsrechte an den verwendeten Teilen

# Corporate Design, Corporate Identity

Inhalt und Umfang:

- Logos, Grafiken

- Schriftzüge, Typografie

- Layout-Richtlinien

- Farben, Farbpaletten

- Slogans („Wir machen den Weg frei“)

- Jingles, Signets (akustische Wiedererkennungsmerkmale, Beispiele: Telekom, eon)

- Animierte Grafiken (Stand alone oder in Verbindung mit Jingles/Signets)

Für die Gestaltung (und Herstellung) von:

- Briefbögen, Stempel

- Akzidentenbuch (alle Drucksachen)

- Kurz: Sämtliche Veröffentlichungen und Materialien, auch:

- Firmenschilder, Arbeitskleidung

- Firmenwagen, Messestände...

- u. U. auch Architekturvorgaben und Produkt-Design

Corporate Identity / Corporate Behaviour / Corporate Communication:

Beinhaltet auch Fragen der innerbetrieblichen Kommunikation und Organisation als „Identifizierungsmöglichkeit der Mitarbeiter (und Kunden)“ mit dem Unternehmen,
geht ein z.B. in Textbausteine, E-Mail-Signaturen etc.

# Anzeigen (Zeitschriften, Zeitungen, Plakatierung...)

Einsatz wann und wo? Kontinuität und / oder spezielle Ankündigungen?

Auch an die Möglichkeit redaktioneller Beiträge denken, z.B. Pressetermin anlässlich der Online-Stellung der neuen Homepage.

Gelegentliche  Sonderbeilagen beachten.

# Homepage:

Inhalt und Umfang:

- Impressum, Haftungserklärung (Haftungsausschluss, Disclaimer)

- Startseite (mit der obligatorischen Flash-Darbietung? Skip intro...)

- Inhaltsseiten mit benutzerorientierter Navigation:

  - Firmeninformation (relativ unwichtig, von Inhabern oft zu stark bewertet...)

  - Filialen, Adressen, Kontaktmöglichkeiten, Lagepläne, Öffnungszeiten, Anfahrtswege...

  - Ansprechpartner (menschlicher Bezug)

  - Produktinformationen (eigens gegliederte Kataloge) mit Preisen, Verfügbarkeit und ausführlicher Beschreibung

  - Aktuelle oder gezielt zu vermarktende Produkte herausstellen

  - Evtl. Shop, Beitrittserklärungen (Download oder Online-Formular)

  - Ggf. Sitemap zur inhaltlichen Orientierung

- Zusatznutzen bieten, z.B.:

  - Beitrags-, Gebührenrechner

  - FAQs, Support-Anfragen

  - News intern / extern, Newsletter (Redaktion!)

  - Termine, Veranstaltungen

  - Glossar, Lexikon, „Mr.Checker“

  - „Kursangebot“, Lernangebote (Jetzt helfe ich mir selbst), Tipps & Tricks

  - Diskussionsforum, Chat, Gästebuch

  - Rätsel, Spiele, Verlosungen

  - Download-Angebote (Bildschirmschoner, Fach-Artikel/Beiträge)

  - Kleinanzeigen / Schwarzes Brett, kurz: Community-Funktionen

  - Linklisten zu verwandten Themen

  - E-Cards, „diese Seite weiterempfehlen“

  - Kundenkommunikation, evtl. über geschützten Zugangsbereich (Name/Passwort), auch z.B. für Patienteninformationen, besonders „wertvolle“ Inhalte oder Spezialangebote

Auch beachten:

- Gesetzliche Einschränkungen? (z.B. bei Ärzten, Rechtsanwälten etc.)

- Sonstige gesetzliche Auflagen?
(z.B. AGB, Wettbewerbsrecht, (un)erlaubte Anbieter- oder Produktvergleiche)

- Domain-Namen

- Eintrag in Suchmaschinen, Katalogen und Portalen, evtl. Bannerwerbung

- Wahl geeigneter Keywords, Descriptions und Inhalte im Seitenaufbau

- Veröffentlichung in eigenen Druckwerken und der Presse

- Möglichkeit von Link-Tausch

- Wahl zuverlässiger und technisch geeigneter Provider
(z.B. bei Server-Funktionen wie cgi-Skripte, Perl, php, asp)

- Mehrsprachigkeit?

- Evtl. unterschiedliche Versionen nötig für unterschiedliche Browser / Bildschirmauflösungen?

- Pflegevertrag! Updates!

# CD-ROM

Multimediale Anwendung als Werbegeschenk, „Give Away“ nur für spezielle Kunden oder eigens vermarktbares Produkt? Einsatz auch als Visitenkarte oder „Eintrittskarte“ bzw. Gutschein o.ä.

Inhalt und Umfang siehe statische Angebote „Homepage“,
zusätzlich qualitativ höherwertige Medienwiedergabe und AV-Darbietungen
sowie umfangreichere Nachschlagewerke...

Aufmachung, Verpackung, Cover-Design

# Broschüren, Print allgemein

# Fernsehwerbung

# Hörfunkwerbung

# Kinowerbung

Inhalt und Umfang je nach Einsatz (deutschlandweit, Mehrfachnutzung):

- Werbefilm

- Dia-Show, AV-Show (mit / ohne eigenen Ton)

- PowerPoint-Präsentation

Oder direkt in Filmproduktionen („Product Placement“, z.B. BMW in James-Bond-Filmen)

Allgemein zu Rundfunk- und Kino-Spots:

Einsatz wann und wo? Kontinuität!

Auch hierzu ein Corporate Design entwickeln, d.h. Wiedererkennungswert, z.B. durch Identifikationsfigur („Hallo, Herr Kaiser“, das „HB-Männchen“ früherer Tage etc.) oder typische Spielszenen(„Welches Datum haben wir heute? November?“), Lebenssituationen, bildliche/akustische Assoziationen, Verwendung der Slogans...

# Werbegeschenke

Sollten nach Möglichkeit einen Bezug zur Firma oder den Produkten haben oder Gegenstände des täglichen Bedarfs sein (Kalender, Schreibgerät)

# Event-Marketing

- Messen

- Kongresse, Fachtagung

- Beteiligung an kommunalen oder regionalen Veranstaltungen und Angeboten

- Hausmesse, Tag der offenen Tür

- Road Show

- Sponsoring (Banden-, Trikot-Werbung)

- Infostände

- Vorträge, Präsentationen

- „Publicity allgemein“ (mit „Volksbelustigung“ wie Verköstigung etc.)

- Seminare, Workshops